CSP Migration — Communication Plan

05/04/26 → 10/04/26  |  OWNER + ADMIN only  |  State-based

Chronological Summary

How messages flow across 5 days:

| Day | What Happens | Details |
| --- | --- | --- |
| Day 1 (05/04) | Contextual Popups (Dismissable ✕) | Partner naturally opens Wallet or Tickets → sees popup. Wallet = कमाई update Tickets = internet quality update No WA. Organic. |
| Day 2 (06/04) | BLOCKER — Video (Cannot skip) | App open → full-screen video (2:10 min). Covers: काम, कमाई, PayG, NetBox. Must tap "समझ गया" to unlock app. |
| Day 3 (07/04) | WA Push (Non-completers) | Partners who have NOT completed blocker get WA. On open → blocker fires. Completers get nothing. |
| Day 4 (08/04) | Recap Video + Quiz | Blocker-done partners: 45-sec recap → 5-question quiz (4/5 pass). Confirms understanding. Others: blocker still fires. |
| Day 5 (09/04) | App Transition + Lock | Blocker-done: WA + SMS — download new app. Non-completers: APP LOCKED — must complete. Final WA. |
| Day 6 (10/04) | LAUNCH | नया app live. पुराना blocked → redirect. CSP-specific data first time. Paathshala available. |

Detailed Plan — Trigger, Content, Format

Each communication with Trigger, exact Content, and Suggested Format.

Day 1 — Wallet Popup (कमाई अपडेट)

| Field | Detail |
| --- | --- |
| Trigger | Partner Wallet section खोले |
| Content | ₹300 प्रति connection — जैसा मिलता था वैसा ही रहेगा। और नए system में installation पर भी मिल रहा है। बोनस: ₹120 तक प्रति recharge — internet quality पर depend करेगा। बोनस के लिए eligible हैं या नहीं — यह आपको app में दिखेगा। पूरी जानकारी कल मिलेगी। |
| Format | Old App — Contextual popup in Wallet section. Dismissable (✕ close). One-time. |

Day 1 — Tickets Popup (Internet Quality अपडेट)

| Field | Detail |
| --- | --- |
| Trigger | जब कोई ticket assign हो — partner/admin/technician को |
| Content | जब भी ticket solve करें — internet की quality का ध्यान रखें। नए system में बोनस internet quality पर depend करेगा। बोनस eligible हैं या नहीं — आपको जल्द app में दिखेगा। Tip: Speed सही रखें, Uptime ध्यान रखें, Issue आए तो जल्दी resolve करें। पूरी जानकारी कल मिलेगी। |
| Format | Old App — Contextual popup on ticket assign. Dismissable (✕). One-time. Same for all. |

Day 2 — BLOCKER Video (छोड़ नहीं सकते)

| Field | Detail |
| --- | --- |
| Trigger | App open → Homepage पर full-screen. Cannot dismiss. |
| Content (Video Script) | 0:00 — Wiom system में ज़रूरी अपडेट। ये आपके Wiom connections से जुड़े हैं। 0:15 — काम: Connections system से assign होंगी — app में। Mandatory install। App पर सब कुछ होगा — business से related सारी जानकारी app पर। 0:45 — PayG: जैसा कि आप जानते ही हैं — customers अपने हिसाब से recharge करते हैं। Monthly plans नहीं। आपका काम: 30-day ISP recharge ensure करें। 1:10 — कमाई: ₹300/connection — same, installation पर भी मिल रहा है। बोनस ₹120 तक प्रति recharge, internet quality पर। Eligible हैं या नहीं — app में दिखेगा। 1:40 — NetBox: Collection पर ₹50। Unused 15 दिन में वापस करें। Wiom कभी भी वापस माँग सकता है। 15 दिन बाद — ₹2 carry fee प्रतिदिन। ₹200 deposit — सही return पर वापस। 2:00 — Scoring और उसका असर अभी नहीं लगेगा — पहले समझने का समय। Trust Line: [number] 2:10 — Summary: काम system से, बोनस internet quality पर, PayG recharge, NetBox unused हो तो वापस। नया app 10 April। |
| Format | Old App — Full-screen blocker on Homepage. Video (2:10 min). "समझ गया ✓" activates after video. App locked until done. |

Day 3 — WA Push (Non-Completers Only)

| Field | Detail |
| --- | --- |
| Trigger | Partner ने blocker complete नहीं किया |
| Content | Wiom System — ज़रूरी अपडेट Wiom system में ज़रूरी अपडेट है जो आपने अभी तक नहीं देखा। App खोलें और पूरा देखें। [लिंक: Wiom App खोलें] |
| Format | WhatsApp message with app deep link. Redirect only. Completers get nothing. |

Day 4 — Sharp Recap + क्विज़ (5 सवाल)

| Field | Detail |
| --- | --- |
| Trigger | Blocker-done partners — app open पर popup |
| Content | Recap Video (45 sec): काम: Connections system से। Mandatory। App पर सब। कमाई: ₹300 same, installation पर भी। बोनस एक — ₹120 तक — internet quality। NetBox: Collection पर ₹50। 15 दिन में वापस। नहीं तो ₹2 carry fee। PayG: Monthly नहीं। 30-day ISP recharge। Scoring का असर अभी नहीं — समझने का समय। क्विज़ (5 सवाल, 4/5 पास): Q1: Connections कैसे मिलेंगी? → System से assign, mandatory install Q2: बोनस किस पर based? → Internet की quality पर Q3: PayG क्या नहीं है? → Monthly plan नहीं है Q4: NetBox 15 दिन बाद? → ₹2 carry fee प्रतिदिन Q5: Scoring का असर कब? → पहले समझने का समय मिलेगा |
| Format | Old App — Popup → Wiom Paathshala. Recap (45 sec) then quiz. Must pass 4/5. Can retry. |

Day 5 — App Transition + Hard Lock

| Field | Detail |
| --- | --- |
| Trigger | Blocker-done: App open + WA + SMS Non-completers: App open (locked) |
| Content (Blocker-done) | Wiom — नया App तैयार नया Wiom App कल launch (10/04)। अभी डाउनलोड/अपडेट करें। पुराना app कल बंद। [लिंक: App डाउनलोड] |
| Content (Non-completers) | Wiom System अपडेट अभी तक नहीं देखा। ये अपडेट आपके काम और कमाई से जुड़े हैं। कल नया app शुरू — पहले ये समझें। [अभी पूरा करें →] |
| Format | Blocker-done: WA + SMS + Old App popup with download link. Non-completers: Old App LOCKED — must complete blocker first. Final WA. |

Day 6 (10/04) — Launch

| Field | Detail |
| --- | --- |
| Trigger | App live date. Old app blocked for all. |
| Content | WA + SMS: "नया Wiom App live है" + deep link + Trust Line number. Old App: Blocked → redirect screen. New App first open: CSP-specific popup (rate card, device status, how app works). Paathshala available with all education content. |
| Format | WA + SMS (redirect). Old App blocked. New App — CSP-specific first-open popup + Paathshala. |